**Lịch hoạt động nhóm 1**

**Ngày 30/11/2015 đến ngày 6/12/2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | **Kết quả** |
| 1 | Quản lý cấu hình | Bùi Hoàng Nam  Hồ Ngọc Tuấn | Toàn thời gian | 100% |
| 2 | Thiết kế database 01  (cho bản phẩn phối 01) | Nguyễn Minh Hào  Trương Phước Năng | 1 ngày | 100% |
| 3 | Thiết kế giao diện  (các chức năng cho bản phân phối 01)   * Trang chủ * Đăng nhập * Đăng kí * Danh sách bài học * Trang bài học (phát âm theo từ) | Bùi Hoàng Nam  Trịnh Xuân Đạt  Phạm Đại Lượng | 1 ngày | 100% |
| 4 | Code trang chủ | Trịnh Xuân Đạt | 2 ngày | 100% |
| 5 | Code trang đăng nhập | Trần Tiến Thịnh | 2 ngày | 100% |
| 6 | Code trang đăng kí | Hồ Ngọc Tuấn | 2 ngày | 100% |
| 7 | Code trang danh sách bài học | Bùi Viết Tiến | 2 ngày | 100% |
| 8 | Code trang bài học (phát âm theo từ) | Bùi Hoàng Nam | 2 ngày | 100% |
| 9 | Ghi âm từ mẫu ban đầu | Trương Phước Năng  Thái Hoàng Huy | 1 ngày | 100% |
| 10 | Test các chức năng | Phạm Đại Lượng  Phạm Tuấn Anh  Nguyễn Minh Hào | 1 ngày | 100% |
| 11 | Tài liệu nghiên cứu tính khả thi (feasibility study report). | Bùi Hoàng Nam  Phạm Tuấn Anh  Hồ Ngọc Tuấn  Trần Tiến Thịnh  Bùi Viết Tiến  Thái Hoàng Huy | 1 ngày | 100% |